# 本次会话变更与完善报告

生成时间：2026-10-05 ｜ 对应提交：506f5e1（本次会话共 80 个提交） 事实源：docs/gdd/core-gameplay-v3.1.md

## 一、最近改了什么（按主题，不逐条列提交）

### 1. 把「敌对线」从不通做到通（本次最大的一块）

原本的诊断是「机制对、但量级不够」——排挤永远触发不了、欺凌线立不起来。

根因最后查明是三层瓶颈，各需一把钥匙：

| 层 | 钥匙 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 集中度（272 条边摊薄） | 座位表（4×4 + 讲桌旁 1 座 = 17 座，8 邻域） | 有向边 272 → 88；邻居好感 66.9 vs 非邻居 62.7 |
| 频率（种子太少） | 音量氛围（怕吵者敌视最吵的邻居，单向通道） | 475 次/30 天 |
| 跨阈值（room_for 封顶） | 两层敌对（表层会消 + 深层永不衰减）+ 当众羞辱写入 major | 敌对 max 8.8 → 41.5；H ≥ 25 的边 5 条 |

并修好了排挤：判据从「多少人恨他」改为「多少人近期对他做过重大敌对行为」

（欺凌是"多对一"，证据在施害者一侧）；再加冷却（孤立是状态，不是反复的动作）。

→ 排挤 80% 局上场，欺凌线成立。

### 2. 修了 4 个真 bug（都是"看起来在跑，其实没生效"）

| # | 问题 | 性质 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 当众羞辱判据恒真（audience[:3] 截断 + 门槛键名读不到 → 静默回落默认值） | 机制从未生效 |
| 2 | 从众读真值敌对 | 信息层穿透，破坏「藏得住的人真的藏得住」 |
| 3 | J/P 方向 6 处不一致 | 三条注释与实现方向相反 |
| 4 | 全班人格被镜像（文档说存「感知度 P」，种子数据实际存「J」） | 4 个系统全部反 |

第 4 个的教训最贵：审计时只把文档当真、没核对数据，而数据才是设计者意图。 已立 §3.4.1 第八条：凡是"约定/方向"的结论，必须拿数据交叉验证。

### 3. 新增机制

| 机制 | 一句话 |
| --- | --- |
| 空间层（§10.20） | 座位表；讲桌旁是「特殊座位」但零特例规则（邻居最少 2 个，自动涌现） |
| 音量氛围 → 敌对（§10.21） | 第一条单向关系通道：安静者恨吵闹者，反之不成立 |
| 两层敌对（§10.22/27/29） | 「可以原谅，但忘不了」；软上限 70 + 极慢衰减 0.995（防吸收态） |
| 观察层（§10.30） | 簇标签器：只读 + 按透明度过滤（它是透明度的下属） |
| 所有活动都可加入（§10.31） | join_mode 三分类；「跟着做」让从众落到行为层 |
| 判定展示（§10.32） | NPC 静默，玩家掷骰；成功率从信念算（不泄露真值） |

### 4. 工具与纪律

六道门（提交前必过）：配置校验 / 内核单测 / 公式对拍 / 玩法指标 / 多样性存在性 / 文档一致性

§3.4.1 纪律扩到九条，其中四条来自本会话真实事故（多种子标定、方向约定、shell 吃行内代码……）

## 二、相对「五个底层轴」，完善了什么

文档 §5 定义：底层态度轴是系统的地基，共五个 —— 好感 / 敌对 / 信任（有向矩阵 N×N）+ 透明度 / 性格底色（个体属性），取值 0–100。

| 轴 | 会话前状态 | 现在的完善 |
| --- | --- | --- |
| 好感 A | 事件驱动，衰减率单 seed 调 | 多种子标定（decay_a 0.86）；空间分化（邻居间更高）；双向疏远让孤立可观测 |
| 敌对 H | 只有 1 个种子且量级不足 | 两层结构（表层/深层）+ 两条新通路（音量氛围·单向、当众羞辱·major）+ 排挤判据修订；欺凌线成立 |
| 信任 T | 参与门槛与信息过滤 | alpha_t 方向修正；信任 + 透明度两层过滤（§7.4）在观察层与从众上真正落地 |
| 透明度 O | 已有字段，未参与过滤 | 成为观察层的判据来源（三档可见性：clear/blurry/sealed）；「藏着的人连标签都藏住了」<br>⚠️ 仍未完成：opacity_init 全是 50，没有个体差异，导致"每角色一份视角"目前各视角相同 |
| 性格底色（四维） | 种子数据 + 各处自行解释 | 方向约定钉死（dims[3] 直读为 J）；新增助手 arg_j / arg_i；修正全班镜像；6 处调用点对齐 |

一句话总结：五个轴都还在，但从"各自能跑"变成了"互相能解释"——

新加的机制全部是读这些轴、或写这些轴的，没有新增第六个轴。

空间层不是新轴，它是改变"谁和谁的轴会发生作用"的介质。

## 三、分享给别人，哪个文件是完整的？

### 首选：docs/export/下课十分钟-游戏策划案-v3.1.docx

docs/export/下课十分钟-游戏策划案-v3.1.docx     132 KB ｜ 202 节 / 72 表 / 41 代码块

这是主文档 `docs/gdd/core-gameplay-v3.1.md` 的完整导出（2418 行 / 8 万字符），

所有玩法规格都在里面：五轴、行为、环境层、观察层、可视化、涌现对照表、优先级。

### ⚠️ 但它不包含docs/design/ 下的 6 份工程契约文档

主文档里大量 § 引用指向它们（如 统一影响公式.md §2.5）：

docs/design/统一影响公式.md     ← 事件判定分类学、调节公式
docs/design/信念矩阵.md        ← 真实层 vs 感知层、可见性档位
docs/design/数据模型.md        ← 字段、存档要求、维度方向约定
docs/design/术语表.md
docs/design/NPC行为决策.md
docs/design/规则引擎设计.md

如果你分享的目的是"让人看懂玩法设计" → docx 一份就够（主文档是自洽的）。

如果对方还要看实现细节/数值出处 → 建议连 `docs/` 整个目录一起给（或 git clone）。

### 另有一份过程记录

docs/export/开发进展-2026-10-05.docx（42 KB）——这是开发过程日志，不是玩法规格。

给人看玩法的话不需要它。

## 四、当前健康度

六道门全绿：check_config / test_core / verify_formula /
            check_metrics（多种子分布判据）/ diversity_report（多样性与存在性）/ check_docs（文档一致性）
远程 = 本地 = 506f5e1

已知未完成项（都记在 §18.9）：

透明度无个体差异（opacity_init 全 50）→ 「每角色一份视角」暂时失效；

好感分布偏平坦（簇易连成 9 人一片，而非 3~5 人小团体）；

秘密交换 / 社会事件未实现（两条 major 通路中的一条、班级级多阶段事件）；

双稳态（自习课 / 放羊课）的态切换仍不明显。