# 《下课十分钟》开发进展（2026-10-05）

本文档汇总本轮开发的工作内容、实测结果与已知缺口。 规格事实源仍是主文档 [../gdd/core-gameplay-v3.1.md](../gdd/core-gameplay-v3.1.md)（§1–§18），本文只做进度回顾。 工程实现依据见 [../design/](../design/) 系列与本仓库 data/、tools/。

## 一、本轮做了什么

工作分四层推进，每层都以「可执行的验证」收尾（三道门见 §六）。

### 1. 设计层：把零散规格补成自包含文档

补全主文档：新增§15 可视化方案、§16 涌现现象对照表、§17 开发优先级（迁自 v3.0 快照，行为名统一为中文、去除 R1–R13 旧编号），并新增§18 工程实现规范（汇总 8 篇工程文档要点）。

新增「事件判定分类学」（UIF §2.6 + 主文档 §10.16）：把行为按底层轴归为五类。

修正标定目标：好感是慢变量（约 10 天见明显变化），并新增「30 天不饱和」硬指标。

### 2. 参数层：数值全部外置

新增/改造 11 张配置表（全部在 data/，脚本内无魔法数字）：

| 表 | 内容 |
| --- | --- |
| rules/transmission.csv | 传导阈值 / 强度 / 软饱和尺度 / feedback（负反馈）/ settle_interval |
| rules/behaviors.csv | 行为主表：类型 / 耗时 / 收益档 |
| rules/decay.csv | 跨天衰减（有/无互动两档 + 压力保留 + 有互动门槛） |
| rules/belief.csv | 信念矩阵更新参数 |
| rules/behavior_probs.csv | 环境类概率 + 涓流值 + 被打断代价 |
| rules/behavior_thresholds.csv | 阈值类行为的触发与分档条件 |
| rules/status_tags.csv | 状态标签（心结 + 传染参数 / 秘密同盟） |
| rules/phases.csv | 相位时长 + 规则启用子集 + 玩家操作权限 |
| rules/social_events.csv | 社会事件状态机（多阶段跨相位） |
| rules/social_event_triggers.csv | 社会事件触发条件（纯数值、禁日期记号） |
| balance/w_events.csv | 事件权重全表（tier 档位 + class 五分类） |

### 3. 实现层：最小无头内核

tools/core_sim.py —— 可无头运行的模拟内核：时间 / 相位 / tick、A·H·T 有向矩阵、信念矩阵、统一影响公式、影响力传导、行为决策、压力与爆发、跨天结算。

### 4. 标定层：用实验数据而不是推演

tools/calib_experiment.py 做参数扫描；tools/verify_formula.py 对公式做独立重算对拍。

## 二、玩法指标（30 天实测）

| 指标 | 目标 | 实测 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 好感饱和度（≥95 占比） | < 10% | 0.0% | ✓ |
| 好感均值 | 45–65 | 58.9 | ✓ |
| 好感标准差（分化度） | ≥ 20 | 23.6 | ✓ |
| 压力爆发次数 | 15–30 | 30 | ✓ |

可复现：python tools/calib_experiment.py 30（内置固定 seed）。

⚠️ 已知张力：「爆发次数」与「好感均值」是同一个压力旋钮的两端——压力高则爆发多，但 M_state 会同时压制好感使其均值下降。这两项不可分别调（实测扫描数据见主文档 §3.4）。

## 三、本轮确立的关键机制

| 机制 | 一句话说明 | 为什么需要它 |
| --- | --- | --- |
| 统一影响公式 + 负反馈 | 所有写入走 Δ = room · sat(P)，room = 1 − feedback·X/100 | 没有负反馈时好感是正反馈，30 天全班一起封顶（实测饱和 90.8%） |
| 关系调制（方向可变） | 常规档事件乘 M = (A−H)/50，敌对压过好感则反转 | 「聊了反而掉好感」不需要额外规则 |
| 重大档不做关系调制 | tier=major 时 M_eff = 1 | 否则「关系好 → 举报反而是好事」，欺凌线会塌 |
| 行为的收益-耗时法则 | 每个行为占用时间槽，收益越大耗时越长 | 「课间只够做 2–4 件事」成为算出来的时间预算 |
| 跨相位中断 | 行为未完成即被下课铃打断 → 压力代价 | 让长行为要挑时机做（秘密交换 60 tick vs 课间 100 tick） |
| 概率爆发 + 越晚越猛 | 压力过 70 后每日掷骰，severity 同时放大波及范围与心结时长 | 高压区是危险斜区而非一堵墙，且「拖得越久爆得越大」 |
| 心结可传染 | 爆发按 ¦A−H¦ 扩散给关系最鲜明的少数人 | 情绪传染沿关系传播 → 连环爆发由班级结构决定 |

## 四、工程资产

三道自动化门（均可接进 CI）：

python tools/check_config.py     # 配置校验：126 项（档位一致性、取值域、门槛与先验关系、趋势性…）
python tools/test_core.py        # 内核单测：24 项（手算例 + 不变式）
python tools/verify_formula.py   # 公式对拍：5 项（事件链 / 传导链 / 衰减链，独立重算比对）

离线工具：core_sim.py（内核原型）、calib_experiment.py（参数扫描）、md2docx.py（文档导出）。

验收清单：配置可校验、公式可对拍、指标可复现、文档自包含。

## 五、已知缺口与下一步

### 5.1 敌对系统缺少「种子」（结构性问题，未解决）

现象：30 天实测敌对均值 0.2、单点最大 14.2 —— 全系统几乎不存在「敌人」。因此 B 类行为【排挤】（判据 = ≥3 人对目标 H ≥ 40）恒为 0 次，即便放宽到 H ≥ 25 / 2 人 也不触发。

定量根因：

所有敌对事件都是常规档 +3，且一次只作用于一条边
→ 平均每边 +0.15/天，×0.95 衰减 → 稳态约 3
→ 要稳态 40，需「每条边每天被敌对事件击中 0.67 次」——不可能

而能产生重大档敌对的三个途径全部卡在循环依赖：

| 途径 | 前置 | 为何循环 |
| --- | --- | --- |
| 举报 | H ≥ 60 | 而 H 恰好涨不到 |
| 泄密 | 先有秘密交换 | 该行为未实现 |
| 敌意传导 | H ≥ θ_H(40) | 同样循环（θ_H 降到 15 后单点最大也仅 14.2） |

候选方案（详见主文档 §10.17）：

新增【冷落】（读信念，不需高敌对）——让关系变差最直接的通道；

新增重大档羞辱事件（base=5，前置 = 围观 ≥5 人且 A ≤ 30）；

把举报前置从「敌对达标」改为「掌握证据」，解开循环依赖。

方案 1 与 3 是同一类解法：把前置条件从「已经很有敌意」换成「掌握某个事实/状态」。

### 5.2 其他待补

GDScript 移植：公式、参数表、三道门均已冻结，可据此验证移植一致性；

decay.csv 的「有互动 ×0.98」目前按阈值判定，可再细化；

§10.16 的五分类中，C/D 类行为（信念驱动 / 信任·透明度驱动）在内核里只实现了部分。

## 六、如何复现与验证

cd "D:/下课十分钟"

# 1) 配置校验（126 项）
python tools/check_config.py

# 2) 内核单测（24 项）
python tools/test_core.py

# 3) 公式对拍（5 项）
python tools/verify_formula.py

# 4) 跑 30 天看玩法指标
python tools/calib_experiment.py 30

# 5) 文档链接完整性
python .github/scripts/check_docs_links.py

环境：Python 3.9（PYTHONIOENCODING=utf-8 PYTHONUTF8=1）。内核为离线原型， 用于验证公式与标定参数；正式实现目标为 Godot 4.6 / GDScript（见主文档 §18）。